FIHREL - PASCO

FRENTE DE INSTITUCIONES DE HIJOS DE LA CUENCA DEL RIO TINGO RESIDENTES EN LIMA

### AYUDA MEMORIA

GESTIONES PARA EL ASFALTADO DE LA CARRETERA “CERRO DE PASCO-SALCACHUPAN”

- En Marzo 2004, se entregó al MTC el memorial mediante oficio firmado por el Alcalde del distrito de Pallanchacra  y el Presidente del Club San Miguel de Pallanchacra - Residentes en Lima. Este memorial es avalado con las firmas del Alcalde Provincial de Pasco, Alcaldes distritales, autoridades comunales, instituciones de base y otros representantes de los pueblos que tienen acceso por esta carretera.

- A fines de Junio 2004, se hace de conocimiento al Gobierno Regional de Pasco (GRP) sobre el informe del MTC como respuesta al memorial (Informe N°. 232-2004-MTC), mediante oficio de la Municipalidad de Pallanchacra.

- El 24 de Marzo 2007, se realizó el “1er. Encuentro de Alcaldes y Pueblos de la Cuenca del Río Tingo” en el pueblo de Junipalca. Aquí nace el Frente de Instituciones de Hijos de la Cuenca del Río Tingo Residentes en Lima (FIHREL), para dar mayor fuerza a las exigencias sobre el asfaltado.

- A fines de Julio 2007, se prioriza en el Presupuesto Participativo 2008 del Gobierno Regional el Proyecto de Asfaltado de la carretera en referencia.

- El 08 de Setiembre 2007, se realiza el “2do. Encuentro” en el pueblo de Anasquisque.

- El 03 de Julio del 2008, se realiza el “3er. Encuentro” en el distrito de Pallanchacra.

- El 19 de Setiembre del 2008, se realiza la 1ra. movilización de los pueblos de la Cuenca del Río Tingo al  GRP exigiendo el asfaltado de la carretera. En reunión forzada con el Presidente de la Región Pasco y funcionarios en pleno, el pueblo rechazo las obras de rehabilitación y ante ello, el Presidente del GRP se comprometió dejar sin efecto los estudios de rehabilitación y gestionar ante el MTC el asfaltado por ser el deseo de los pueblos.

- El 21 de Agosto del 2009, se realiza el “4to. Encuentro” en el pueblo de Chauyar.

- El 13 de Octubre 2009, se realiza la 2da. Movilización al GRP con la participación masiva de los pueblos de la Cuenca del río Tingo exigiendo el asfaltado de la carretera. Luego de las conversaciones con los dirigentes en el interior del GRP y seguidamente de la exposición en la puerta del GRP por la vice Presidenta y funcionarios del GRP sobre el perfil existente, con la ausencia del Presidente Regional, se firmó el Acta de Compromiso para la Rehabilitación y Asfaltado de la Carretera Cerro de Pasco-Salcachupan en dos etapas; por ahora solo se realizará la 1ra. Etapa (Rehabilitación y Ensanche), la misma que no fue del contento general por cuanto el anhelo es el asfaltado.

- El 06 de Noviembre 2009, se realizó el “5to. Encuentro” en el pueblo de Junipalca.

- El 19 de Diciembre 2009, en el pueblo de Anasquisque se firma del contrato y entrega del terreno a la Consultora DREMC para el inicio del estudio definitivo de la rehabilitación de la carretera Cerro de Pasco-Salcachupan.

- El 31 de Mayo 2010, la Consultora DREMC entregó el expediente final de la obra, esto luego de subsanar las observaciones que hizo el Gobierno Regional.

- El 07 de Febrero 2011, se publica la convocatoria de la Licitación Pública Internacional N° 001-2010-GR PASCO-GRI-PGC, para la ejecución de la obra: Rehabilitación de la Carretera Pasco-Salcachupan, financiado con recursos provenientes del BID y BIRF, y recursos de Contrapartida Nacional. Según cronograma, Buena Pro para el 14/04/2011 (Buena Pro desestimado por falta de la No Objeción de los bancos).

- El 16 de Setiembre 2011, se  hace la nueva convocatoria para la presentación de postores. Según cronograma, Buena Pro para el 15/11/2011.

- El 29 de Diciembre 2011, el Comité Especial de Evaluación da la Buena Pro a la empresa NEICA S.A.C.,  teniendo previamente el informe de Provías Descentralizado sobre la no objeción de los bancos financiadores (BID y BIRF).

- El 19 de Marzo 2012, en el pueblo de Anasquisque con la presencia del presidente regional de Pasco y los alcaldes de los distritos de Pallanchacra, Yarusyacan y Yanacancha, la Comisión de Gestión Pro Carretera, la Comisión del FIHREL, autoridades de base y pueblo en general se puso la primera piedra para el inicio de la obra de rehabilitación (1ra. Etapa). Asimismo, el presidente regional se comprometió de ejecutar de inmediato el asfaltado (2da. Etapa) y para ello pidió el apoyo de los 3 alcaldes distritales presentes.

Ricardo Bernabé Zúñiga

FIHREL – PASCO